Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»

Б. Пироговская ул., д. 27, стр. 1, Москва, 119435

Тел.: +7 (495) 967 0527, Факс: +7 (495) 967 0526, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений в электронной форме  на право заключения договора на выполнение работ по строительству временных зданий общежития на 144 места и столовой на 32 посадочных места из быстровозводимых модульных конструкций для нужд ООО «Угольный разрез»

г. Москва

| Номер Протокола: | № 3749/ОЗП-ПВК |
| --- | --- |
| Дата/время проведения заседания: | «04» июня 2013 г. 15:00 (по московскому времени) |
| Плановая стоимость: | 30 084 750,00 руб. без НДС |

ПОВЕСТКА:

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений в электронной форме  на право заключения договора на выполнение работ по строительству временных зданий общежития на 144 места и столовой на 32 посадочных места из быстровозводимых модульных конструкций для нужд ООО «Угольный разрез».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На открытый запрос предложений было представлено 2 (Два) предложения. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.

Дата и время начала процедуры вскрытия конверта: 04.06.2013 г. 15:00 МСК.

Место проведения процедуры вскрытия конверта: ЭТП Росэлторг.  В конверте обнаружены следующие заявки

| № п/п | Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника запроса предложений | Общая цена предложения на участие в запросе предложений в электронной форме , срок выполнения работ, условия оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ООО «Ависта Модуль» (630071, Новосибирск, Станционная, 60/9:: 319) ИНН: 5404366666 КПП: 540401001 ОГРН: 1085404020019 | Цена предложения: 28 961 777,97 руб. без НДС; Срок выполнения работ: С 17.06.2013 г. по 14.10.2013 г. Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30 процентов от общей цены по договору, (10 252 469,40 руб. с НДС) в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора, промежуточный платеж в размере 30 процентов от общей цены по договору, (10 252 469,40 руб. с НДС) в течение 3-х банковских дней с момента приемки и согласования проектной документации в составе разделов АС, АР, КМ, ОВ, ВК, ЭС, ЭО, в размере 40 процентов от общей цены по договору, (13 669 959,20 руб. с НДС) в течение 3-х банковских дней по факту сдачи объекта «под ключ» после подписания актов о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также передачи полного пакета исполнительной документации и оформления акта приемки законченного строительством объекта КС-11 |
|  | ООО «РТВ ГРУПП» (143930, Московская область, Салтыковка мкр, Балашиха г, Разинское ш, 12:: 410 офис) ИНН: 5001081001 КПП: 500101001 ОГРН: 1115001000014 | Цена предложения: 28 898 305,08 руб. без НДС; Срок выполнения работ: С 20.06.2013 г. по 18.09.2013 г. Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 10 230 000,00 руб. с НДС – 20.06.2013, далее оплата поэтапно, по факту |

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на запрос предложений конвертов.